本科毕业设计（论文）中期检查

| 学号 | 202031061459 |  | 姓名 | 赵志强 |  | 专业年级 |  | 软件工程2020级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题目 | 基于微服务架构的建筑施工安全教育培训平台设计与实现 |  |  |  |  |  |  | 指导教师 | 余洋 |
| 自我总结 | 目前我已初步完成论文选题的背景与研究现状及意义的分析，在此基础上我完成了系统需求分析与建模、数据库设计、系统概要设计等内容，系统功能的详细设计目前还没有完全结束。从系统开发进度上来讲，目前我已完成筑梦空间、安全认知测试、培训管理、知识管理以及防作弊机制几个大的功能模块。对于筑梦空间，我完成了筑梦挑战谷、建竞赛场、建安影院以及积分兑换的功能开发；对于在线培训模块，目前我完成了在线答疑室以及贴文交流功能的开发，还有在线直播待开发；对于安全认知测试模块，目前我已开发出考试管理、基于遗传算法的智能组卷、基于NLP的试卷在线批阅以及考试结果可视化分析功能；对于知识管理，我完成了课程管理、试卷管理、培训资源管理、题库管理；对于培训管理，我完成了培训计划、培训档案以及证书的管理；对于防作弊机制，我实现了考卷设置（题号乱序、选项乱序、摄像头开启等）、考试行为监控（限制一些键盘事件以及切屏次数）以及考生抓拍信息回审几个功能。总体来说系统开发接近尾声。在论文撰写方面，目前我完成了绪论、技术概述、系统需求分析以及系统概要设计几个章节的撰写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前存在的问题 | 1、论文撰写与系统开发进度不同步。由于系统的功能设计总是面临各种各样的改变，有时甚至需要修改数据库，因此现阶段我的状态其实是论文跟着系统走，这实际上是颠倒了分析与设计的先后关系，除了不合软件工程开发规范外，很多时候其实会带来更大的工作量。 2、对微服务架构的使用没有做到完全规范。在微服务架构中，前端通过网关服务对后端各微服务模块进行调用与后端微服务内部之间的调用是两种不同的方式，这既是出于安全性的考虑，也能有效避免各模块之间的耦合性。但在某些需要调用多个微服务的场景中，我有时为了方便会直接调用相关的接口来请求数据。 3、在安全认知测试模块下的智能组卷功能中，后端我是用遗传算法实现的，但一些参数的设置目前还没有经过数据验证，可能并不合适，后期还需要调整，另外目前数据库中的试题数据分布不均匀，一定程度上也对组卷的效果产生了影响。 4、直播功能的实现对于我来说难度较大，目前的考虑是将其放到系统开发的最后阶段，同时也需要向老师多请教。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 论文进度 |  | 正常 |  |  | 中期检查分数 |  | XX.0 |  |  |
| 指导教师审核意见 |  | 进度正常，按照任务书规定进度合理开展各工作。 |  |  |  |  |  |  |  |

2024年4月